Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

Администрация Мегрегского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2024 года                                                                                      №  16

О проведении месячника по  благоустройству

территории Мегрегского сельского поселения

в 2024 году

В целях наведения порядка и чистоты на территории Мегрегского сельского поселения, улучшения  санитарно – эпидемиологической обстановки  после зимнего периода, в соответствии Правилами благоустройства, утвержденными решением Совета Мегрегского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 57 «Об утверждении Правил Благоустройства Мегрегского сельского поселения»,

Администрация Мегрегского сельского поселения постановляет:

1.В период с 15.04.2024  года по 15.05.2024 года провести  месячник по благоустройству, наведения чистоты  и порядка в населенных пунктах Мегрегского сельского поселения.

2.Утвердить План  мероприятий по подготовке и проведению  месячника по благоустройству территории Мегрегского сельского поселения (прилагается).

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на сайте Мегрегского сельского поселения www.megrega.ru, в информационном бюллетене нормативных правовых актов Мегрегского сельского поселения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Мегрегского сельского поселения                                  А. В. Козлова

Приложение

к решению

от 25.03.2024 г. № 16

План

мероприятий по подготовке и проведению  месячника по благоустройству территории Мегрегского сельского поселения в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Организация и проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций поселения по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории Мегрегского сельского поселения | 15.04.2024 г. | Козлова А.В. – Глава Мегрегского сельского поселения, Романова Е.В. специалист администрации. |
| 22. | Составление планов по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории Мегрегского сельского поселения | до 16.04.2024 г. | Руководители организаций и предприятий, председатели ТОС, старосты деревень Юргелица, Самбатукса, Обжа |
| 33. | Подготовка материальных и технических средств для проведения работ по уборке и благоустройству территории | до 16.04.2024 г. | Руководители организаций и предприятий, председатели ТОС, старосты деревень Юргелица, Самбатукса, Обжа |
| 44. | Определение участков для организаций и учреждений, не имеющих закрепленных территорий для уборки в дни проведения субботников | до 16.04.2024 г. | Администрация Мегрегского сельского поселения, Руководители организаций и предприятий, председатели ТОС, старосты деревень Юргелица, Самбатукса, Обжа |
| 55. | Организация и проведение работ по благоустройству поселения | С 16.04 по 07.05.2024 г. | Администрация Мегрегского сельского поселения, Руководители организаций и предприятий, председатели ТОС, старосты деревень Юргелица, Самбатукса, Обжа |
| 66. | Обеспечение вывоза мусора в дни проведения работ по благоустройству поселения | По заявке | АО «Племсовхоз «Мегрега» ИП Неборский Е.А. |
| 77. | Организация объявлений о проведении дней благоустройства на территории поселения | С 15.04. по 14.05. 2024 г. | Романова Е.В. – менеджер администрации МСП, председатели ТОС, старосты деревень Юргелица, Самбатукса, Обжа |
| 88. | Подведение итогов месячника по благоустройству | 15.05.2024 г. | Администрация Мегрегского сельского поселения, Руководители организаций и предприятий, председатели ТОС, старосты деревень Юргелица, Самбатукса, Обжа |